# WorkAgent-RSI 整体框架与训练计划

本报告定义面向 Excel、Word 和 PowerPoint 智能体的递归技能改进架构与实验计划。Phase 2 只交付可执行设计，不报告尚未运行的训练分数。

1 RSI 定义与研究边界

本项目中的 RSI 指 Recursive Skill Improvement。系统把任务经验和评价反馈转化为版本化技能、工具策略或 Office 脚本的持久更新，并让通过验证的更新影响后续任务。初始范围为 L1 和受控 L2。人类保留目标、保护评估、资源权限和高风险发布权。

不修改基础模型权重。

不允许候选修改 evaluator、hidden tests、promotion policy 或历史证据。

不把 develop 分数提高等同于可迁移能力提高。

2 系统组件

| 组件 | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Generator | 基于失败与编辑历史提出原子候选 | 候选 patch 与新增测试 |
| Verifier | 执行 schema、安全、格式和回归检查 | VerificationReport |
| Evaluator | 冻结规则下评估 artifact 与 trace | EvaluationReport |
| Promotion | 执行非补偿式晋级门槛 | PromotionDecision |
| Registry | 保存不可变版本、证据和回滚点 | SkillVersion |
| Trace memory | 保存运行、失败、成本和决策 | ExperienceRecord |

3 RRSI 正则化

候选侧使用退火的原子编辑预算、跨轮负证据和停滞时结构化探索。选择侧先筛查泄漏，再依据 champion 的经验噪声带、protected regression、hidden/OOD 结果和成本增量做保守选择。长期无正贡献的组件进入剪枝候选。

4 数据与证据治理

每次运行绑定 TaskSpec、SkillVersion、EvaluatorVersion、环境配置、随机种子和 Git commit。原始 trace 与 artifact 为不可变证据，派生诊断必须引用源 hash。分割在模板族和来源组层面完成，并用 exact hash、规范化文本和结构指纹去重。

5 训练与评估阶段

| 阶段 | 范围 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| A Pilot | 30 tasks | 验证环境、schema、grader 和方差 |
| B Excel | 闭环优化 | 测试晋级、回归和 RRSI 消融 |
| C Word/PPT | 结构与视觉 | 加入 OOXML、渲染、溢出和布局评估 |
| D Transfer | 冻结技能 | 测试新模板、跨域和第二 executor |

6 Baselines 与指标

比较固定技能、Self-Refine、generator-only、generator+verifier、generator+verifier+evaluator 和完整 WorkAgent-RSI。所有方法共享任务访问、模型、候选数和总预算。

主要指标：critical-gate task success、artifact correctness、regression rate、hidden/OOD delta、unsafe action rate。

次要指标：视觉质量、迭代次数、tokens、tool calls、latency、cost per validated gain、activation 与 faithful use。

7 资源与预算

当前主机为 Intel Core i7-14650HX、16 GB RAM 和 8 GB RTX 5060 Laptop GPU，适合编排、Office 处理、渲染和轻量模型，不适合大型基础模型全量训练。Pilot baseline 约需 540 run units；Excel candidate evaluation 计划上限约为 2160 run units。正式成本需在 Phase 3 填入 provider 单价和实测运行时间后审批。

8 Go No-Go 与风险

任务与 evaluator 必须达到可重复、可审计状态。

保护边界必须阻止候选写入 evaluator、hidden tests 和 evidence store。

候选必须跨重复运行复现，不增加 unsafe actions 或 critical regressions。

若 hidden/OOD 持续退化、视觉评价不稳定或成本超过批准预算，则停止并重设计。

剩余风险包括 provider 与 Office engine 差异、有限任务上的自适应过拟合、字体与渲染对视觉评估的影响，以及技能库增长导致的检索漂移。